|  |  |
| --- | --- |
| **Gerente de Projetos: Lizandra Ottmann**  **Larissa Nunes** | **Data: 27/11/2015** |

**Relatório de Acompanhamento**

**Projeto SDD**

**Construção V**

**1. Desvios**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desvio | Envolvidos | Dias em Aberto | Status | Ações | Comunicação | Impacto | Prioridade |
| A equipe de requisitos, estava relutante em seguir as orientações da GP quanto a produção da documentação, produzindo um volume de documentos desnecessário e atrasando a entrega do que realmente era importante para o trabalho das demais equipes. | GRE | 9 | Fechado | Foi tratado com a equipe de requisitos que deveriam ser entregue apenas requisitos seguindo a técnica 5w+2h, critério de aceitação e dicionários de dados, sendo que esses deveriam ser feitos em aula e validados na mesma aula com o stakeholder e entregue para os desenvolvedores.  Atualização: A equipe de requisitos entregou o documento contendo os 32 requisitos para a equipe de GCO colocar sob controle de versão, foi acordado que os critérios de aceitação seriam entregues até terça dia 01/12. | Presencial no dia 13/11/2015  Presencial 20/11/2015  Presencial 27/11/2015 |  | Alta |
| Não foram adicionados pontos as atividades planejadas | Equipe Arquitetura,  Front-End  Back-End  Requisitos | 31 | Aberto | Foi solicitado às equipe que adicionassem os pontos estimados, através do método, no tuleap para que o burndown fosse gerado.  Escalonado para o Stakeholder | 23/10/2015 Presencial  31/10/2015 E-mail  06/11/2015 Presencial  14/11/2015 - E-mail | A não adição desta informação impossibilita que o andamento o custo e o esforço do projeto sejam acompanhados. | Alto |
| Não divulgação do checklist da qualidade | Equipe de Arquitetura, Equipe de Back-End, Equipe Front-End e Equipe Requisitos | 2 | Aberto | Foi solicitado as equipes aqui citadas que o checklist da qualidade fosse realizado durante a construção IV e que fosses finalizados e disponibilizados até ontem(27/11/2015). Porém ainda não fizeram | 20/11/2015 - Presencial  22/11/2015 - Facebook  27/11/205 - Presencial | A não publicação desta informação impede a avaliação dos processos e produtos de forma eficiente, impedindo também que possiveis não conformidades não encontradas, sejam tratadas. | Médio |
| Não avaliação de requisitos com base em critérios objetos | Equipe de Arquitetura, Equipe de Back-End e Equipe Front-End | 9 | Aberto | Foi solicitado as equipes de desenvolvimento que avaliem e aprove os requisitos adicionados ao projeto com base em critérios objetivos. porém nenhuma das equipes ainda o fez.  Escalonado para o Stakeholder | 14/11/2015 - Facebook  14/11/2015 - E-mail  22/11/2015 - E-mail | A não realização da análise dos requisitos previamente pode acarretar problemas e implementação e de entendimento dos requisitos, podendo assim gerar retrabalho e atrapalhar o andamento do projeto. | Alto |
| Relatório de Acompanhamento não revisados. | Equipe Arquitetura  Equipe Requisitos | 16 | Fechado | Foi explicado às equipes como funcionaria o Relatório de Acompanhamento Semanal e que ele deveria ser checado afim de corrigir falhas no mesmo antes de enviar ao Stakeholder. Algumas equipes enviaram o Relatório de Acompanhamento Semanal incompleto e foi pedido que os mesmos fossem revisados.  Caso este problema não seja resolvido até a próxima semana, as gerentes de projetos irão encaminhar este problema ao stakeholder. | 06/11/2015 Presencial  14/11/2015 E-mail  21/11/2015 E-mail | A confecão do relatório de acompanhamento formal ficou prejudicada e os relatórios semanais não puderam ser encaminhados para o Stakeholder. | Baixo |

**2. Monitoramento do escopo**

Nem uma mudança de escopo foi identificada durante a execução da Construçao IV.

**3. Requisitos**

Foram liberados 32 requisitos no formato 5w 2h juntamente, ficou acordado que os critérios de aceitação seriam liberados até terça-feira dia 01/12/2015.

**4. Atividades**

Abaixo são listadas os links para as atividades alocadas para a construção III por equipe e seus respectivos Status.

OBs: As atividades destacadas em vermelho não foram registradas com impedimentos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquitetura e Design | | | | |
| Atividade | Não iniciada | Em andamento | Revisão | Finalizada |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2600 | X |  |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2599 |  | X |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2601 |  | X |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2597 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2598 |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerência de Projetos | | | | |
| Atividade | Não iniciada | Em andamento | Revisão | Finalizada |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2619 |  |  | X |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2622 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2603 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2620 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2623 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2621 |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerência de Configuração | | | | |
| Atividade | Não iniciada | Em andamento | Revisão | Finalizada |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2511 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2512 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2513 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2514 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2605 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2625 |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teste | | | | |
| Atividade | Não iniciada | Em andamento | Revisão | Finalizada |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2534 | X |  |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2535 | X |  |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2536 | X |  |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2538 | X |  |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2540 |  | X |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2532 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2533 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2536 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2537 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2539 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2540 |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Back-End | | | | |
| Atividade | Não iniciada | Em andamento | Revisão | Finalizada |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2606 |  | X |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2607 |  | X |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2503 |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Front-End | | | | |
| Atividade | Não iniciada | Em andamento | Revisão | Finalizada |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2542 | X |  |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2552 | X |  |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2527 |  | X |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2541 |  | X |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2544 |  | X |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2547 |  | X |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2554 |  | X |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2555 |  | X |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2528 |  |  | X |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2529 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2530 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2543 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2545 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2546 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2548 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2549 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2550 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2551 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2553 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2651 |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerência de Requisitos | | | | |
| Atividade | Não iniciada | Em andamento | Revisão | Finalizada |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2588 | X |  |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2591 | X |  |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2592 | X |  |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2595 | X |  |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2585 |  | X |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2594 |  | X |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2582 |  |  |  | X |

**5. Cronograma**

Para esta construção alguns artefatos não foram entregues, no entanto não houve solicitação de acrescimo no cronograma por parte das equipes. É visível o atraso na construção, mas o produto de software será entregue mesmo que não validado.

**6. Riscos**

Os seguintes riscos se concretizaram durante a quinta construção do projeto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Risco | Risco | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Prioridade de Tratamento (Probabilidade X Impacto) |
| RSC07 | Não comprometimento da equipe com o plano de projeto. | 1 | 3 | 3 |
| RSC13 | Entrega atrasada de produtos de trabalho necessários para a próxima equipe. | 2 | 3 | 6 |
| RSC10 | Alocação de requisitos não aprovados no projeto | 1 | 1 | 3 |
| RSC14 | Requisitos inconsistentes com os critérios de avaliação objetiva. | 1 | 3 | 3 |

**RSC07:** Este risco se concretizou pois membros de algumas equipes não aprovaram o plano do projeto submetido para aprovação na ferramenta Tuleap. A gerência comunicou a todas as equipes que aprovassem o plano o mais rápido possível.

**RSC13:** Este risco se concretizou pois a equipe de requisitos não liberou conforme o combinado os requisitos a serem construidos no projeto. Devido a isto as equipes de Teste e Desenvolvimento foram prejudicadas pois os requisitos são os produtos de trabalho principais para estas equipes. A equipe de requisitos liberou os requisitos no ultimo dia da construção III e prejudicou mais uma vez o andamento do projeo. Para solucionar este problema foi acordado com a equipe que até amanhã (15/11/2105) será entregue o refinamento dos requisitos, juntamente com os casos de uso e protótipos de tela. Caso isso não aconteça, a equipe de gerência passará a ser responsavél pelos requisitos.

**RSC10:** Este risco se concretizou por conta dos constantes atrasos nas entregas dos requisitos, dessa forma para que o produto de software fosse entregue todas as equipes tiveram que assumir riscos de trabalhar com requisitos não aprovados.

**RSC14:** Foi constatado pela equipe de teste que alguns requisitos eram ambiguous e duplicados, dificultando a eloboração de casos de testes consistentes.

**7. Orçamento, Esforço e Custo**

Até o momento nenhuma alteração no orçamento do projeto foi identificada.Devido a não entrega dos artefatos de estimativa, e do não preenchimento dos pontos nas atividades na ferramenta Tuleap, não foi possível calcular o custo e nem o esforço do projeto até o momento.

**8. Recursos Humanos e Materiais**

Um membro da equipe de back-end deixou a disciplina.

**9. Os seguintes atributos estão atualizados no plano de projetos?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atributo** | **Sim** | **Não** | **Descrição** |
| **Escopo** | X |  |  |
| **Riscos** | X |  |  |
| **Recursos humanos e materiais** | X |  |  |
| **Matriz de Comunicação** | X |  |  |

**10. Comunicação**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Evento** | **Sim** | **Não** | **Se não, porquê?** |
| **Apresentação do plano de projeto** | X |  |  |
| **Comunicar criação de baseline** | X |  |  |
| **Comunicar resultado de medição** |  | X | A medição não pode ser realizada até o momento por falta da planilha do checklist da qualidade de desenvolvimento. |
| **Comunicar resultado de checklist da qualidade** | X |  |  |
| **Apresentação de marco** | X |  |  |
| **Comunicar Inicio das fases de Construção.** | X |  |  |