**Riscos para o projeto SDD - (Sistema de distribuição de disciplinas)**

**versão 1.0.0**

**Goiânia, 18 de outubro de 2015**

Revisões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Responsável |
| 18/10/2015 | 1.0.0 | Criação do documento | Lizandra Ottmann |

# **Riscos**

Segue abaixo os riscos do projeto SDD - (Sistema de distribição de disciplinas) e sua prioridade de tratamento, probabilidade de ocorrência e Impacto.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Risco | Risco | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Prioridade de Tratamento (Probabilidade X Impacto) |
| RSC01 | Indisponibilidade da equipe por motivos diversos. | 3 | 3 | 9 |
| RSC02 | Mudança do escopo do projeto. | 1 | 3 | 3 |
| RSC03 | Entrega do projeto fora do prazo. | 2 | 2 | 4 |
| RSC04 | Mudança de requisitos | 3 | 3 | 9 |
| RSC05 | Documentação desatualizada | 1 | 2 | 2 |
| RSC06 | Indisponibilidade de recursos materiais | 1 | 2 | 2 |
| RSC07 | Não comprometimento da equipe com o plano de projeto. | 1 | 3 | 3 |
| RSC08 | Alocação de atividades fora do escopo do projeto | 2 | 2 | 4 |
| RSC09 | Pouca ou nenhuma experiência em algum recurso e/ou tecnologia utilizada pela equipe técnica na realização de suas atividades. | 2 | 3 | 6 |
| RSC10 | Alocação de requisitos não aprovados no projeto | 1 | 3 | 3 |

Para definir a probabilidade e o impacto de cada risco, a seguinte escala deve ser utilizada:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nota | Grau | Chances (%) | | 1 | Baixa | 0 a 40 | | 2 | Média | 41 a 70 | | 3 | Alta | 71 a 100 | | **Impacto**   |  |  | | --- | --- | | Nota | Grau | | 1 | Baixo | | 2 | Médio | | 3 | Alto | |

# **Matriz de Probabilidade x Impacto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | | |  | |  |  |  |  |
| 3 | 33 | 66 | | 99 | | | | |
| 2 | 22 | 44 | | 66 | | | | |
| 1 | 11 | 22 | | 33 | | | | |
| **Impacto** | 21 | 22 | | 33 | | | | |

**Legenda:**

* Vermelho: risco elevado;
* Laranja: risco médio;
* Azul: risco baixo.

# **Priorização**

O grau da priorização de um risco será da seguinte forma

|  |  |
| --- | --- |
| Vermelho | Alta |
| Laranja | Média |
| Azul | Baixa |